|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Verkehrsinformation  |
|   |
| B179 Fernpassstraße  |
|   |

 |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

|  |
| --- |
| **Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,**wir dürfen Sie informieren, dass es aufgrund der **Schlechtwettervorhersage** zu **Verzögerungen im Bauablauf auf der B179 Fernpassstraße** km 20,40 - km 21,20 kommt. **Die nächsten geplanten Termine sind:** KW22 * **DI 30.05.2023** von 06:00 – 20:00 Uhr Asphaltierungsarbeiten mit halbseitiger Einengung des Verkehrs
* **MI 31.05.2023** von 06:00 – 20:00 Uhr Asphaltierungsarbeiten mit halbseitiger Einengung des Verkehrs
* **DO 01.06.2023** von 06:00 – 20:00 Uhr Asphaltierungsarbeiten mit halbseitiger Einengung des Verkehrs

KW23 * **MO 05.06.2023 + DI 06.06.2023** Bankettarbeiten und Abschlussarbeiten mit halbseitiger Einengung des Verkehrs

Das Baubezirksamt Reutte bittet um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und ersucht Sie gleichzeitig, auch Lieferanten oder sonstige Personen, welche während dieser Zeit diese Strecke passieren, von diesen Maßnahmen zu verständigen Freundliche Grüße WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL Bezirksstelle Reutte  |

 |

 |

 |

 |